COMBARRANQUILLA

Programa de formación: Técnico en Desarrollo de Software

PROYECTO SISTEMA DE VENTAS ERP

Documento de Proyecto, Ingeniería de Requisitos, Análisis, Diseño y Gestión

Integrantes: Andrew Arteta, Ricardo Altamar, Sebastian Escobar

Instructor: Jonathan Uriel Robledo Meza

Barranquilla, Atlántico, Colombia

25 de septiembre de 2026

# Título del proyecto

Sistema de Ventas ERP para la gestión integrada de clientes, productos, inventario, proveedores, ventas, facturación y reportes administrativos.

# 3. Descripción de la idea de negocio

## Contexto empresarial

El proyecto propone una aplicación de escritorio orientada a una microempresa comercial que necesita centralizar sus operaciones de venta y control administrativo. El sistema integra en una sola interfaz los datos de clientes, proveedores, productos, inventario, compras, ventas, facturación y reportes.

## Sector económico

El sistema está dirigido principalmente al sector comercio, con posibilidad de adaptación a pequeños negocios de papelería, productos personalizados, distribución y otros establecimientos que manejen inventario y ventas.

## Clientes potenciales

Los clientes potenciales son microempresas y pequeños comercios que actualmente utilizan hojas de cálculo, registros manuales o aplicaciones independientes para controlar sus operaciones.

## Justificación de la necesidad

La centralización de la información permite disminuir duplicidad de registros, facilitar consultas, controlar existencias y disponer de indicadores básicos para apoyar la gestión administrativa.

# 4. Planteamiento del problema

Las microempresas comerciales pueden presentar dificultades para controlar simultáneamente clientes, proveedores, productos, inventario y ventas cuando la información se administra de manera manual o dispersa. Esta situación puede producir registros duplicados, errores de digitación, diferencias de inventario y demoras en la elaboración de reportes.

1. ¿Cuál es el problema? Falta de centralización y automatización de la información comercial.

2. ¿A quién afecta? Al administrador, gerente, vendedores y demás personas que consultan o registran operaciones.

3. ¿Cómo afecta la organización? Incrementa el tiempo de registro y dificulta conocer oportunamente el estado del inventario y las ventas.

4. ¿Qué pérdidas genera? Puede ocasionar reprocesos, ventas no registradas, errores de inventario y oportunidades comerciales perdidas.

5. ¿Qué sucede si no se resuelve? La organización continuará dependiendo de procesos manuales y tendrá menor trazabilidad de sus operaciones.

# 5. Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un sistema de información ERP que permita optimizar los procesos de ventas, inventario, clientes, proveedores, facturación y gestión comercial de una microempresa mediante Python, Tkinter, SQLite y MySQL?

# 6. Justificación

## Justificación técnica

Es técnicamente viable porque Python permite desarrollar la lógica de negocio y Tkinter proporciona las interfaces gráficas. El proyecto incorpora una base de datos relacional y una estructura modular. La solución está preparada para trabajar con MySQL y conserva SQLite como respaldo local.

## Justificación económica

La solución reduce tareas repetitivas, facilita la consulta de información y puede disminuir costos asociados al manejo manual de registros y reprocesos.

## Justificación operativa

Los módulos integrados permiten registrar, consultar, actualizar y eliminar información, además de controlar movimientos de inventario, ventas, compras, facturación y reportes.

## Justificación académica

El proyecto permite aplicar competencias de programación en Python, bases de datos SQL, modelado relacional, interfaces gráficas, validaciones, manejo de errores, ingeniería de requisitos, Scrum, documentación y pruebas.

# 7. Objetivo general

Desarrollar un sistema de ventas ERP que integre la gestión de clientes, productos, inventario, proveedores, ventas, facturación y reportes mediante una interfaz gráfica en Tkinter y una base de datos relacional.

# 8. Objetivos específicos

Analizar las necesidades funcionales de los usuarios del sistema.

Diseñar la base de datos relacional y su modelo entidad-relación.

Implementar el CRUD de clientes, proveedores y productos.

Desarrollar el control de inventario asociado a compras y ventas.

Implementar el registro de ventas y la generación de facturas.

Construir un Dashboard con indicadores básicos del negocio.

Incorporar consultas, búsquedas y reportes administrativos.

Aplicar validaciones y manejo de errores para mejorar la confiabilidad.

Integrar MySQL como base de datos principal y SQLite como respaldo local.

Documentar, probar y preparar evidencias del funcionamiento del sistema.

# SEGUNDA ENTREGA – INGENIERÍA DE REQUISITOS

# 9. Identificación de Stakeholders

| Stakeholder | Responsabilidad/interés |
| --- | --- |
| Administrador | Administra usuarios, clientes, productos, proveedores, inventario, ventas y reportes. |
| Vendedor | Registra clientes y ventas, consulta productos y genera facturas. |
| Cliente | Recibe los productos y la factura de la operación comercial. |
| Proveedor | Suministra productos y se relaciona con el proceso de compras. |
| Gerente | Consulta indicadores, reportes, ventas, inventario y resultados para la gestión del negocio. |

# 10. Requerimientos funcionales

RF01. Iniciar sesión y validar credenciales.

RF02. Registrar clientes.

RF03. Actualizar clientes.

RF04. Eliminar clientes.

RF05. Consultar y buscar clientes.

RF06. Registrar proveedores.

RF07. Actualizar proveedores.

RF08. Eliminar proveedores.

RF09. Consultar y buscar proveedores.

RF10. Registrar productos.

RF11. Actualizar productos.

RF12. Eliminar productos.

RF13. Consultar y buscar productos.

RF14. Controlar entradas y salidas de inventario.

RF15. Registrar compras y actualizar existencias.

RF16. Registrar ventas.

RF17. Validar disponibilidad de stock.

RF18. Generar factura de venta.

RF19. Consultar movimientos y reportes.

RF20. Generar indicadores administrativos en el Dashboard.

# 11. Requerimientos no funcionales

Seguridad. Las credenciales deben validarse y las contraseñas se almacenan mediante hash SHA-256.

Rendimiento. Las consultas habituales deben responder sin demoras perceptibles en un entorno de microempresa.

Disponibilidad. El sistema debe estar disponible durante la jornada de operación cuando el equipo y la base de datos estén activos.

Escalabilidad. La arquitectura modular debe permitir incorporar nuevos módulos.

Portabilidad. El software debe poder ejecutarse en equipos compatibles con Python y Windows.

Mantenibilidad. El código debe estar separado por módulos y con funciones reutilizables.

Usabilidad. Las operaciones principales deben realizarse desde una interfaz gráfica clara.

Integridad. Las relaciones y claves foráneas deben proteger la consistencia de los datos.

Trazabilidad. Las ventas, compras y movimientos deben conservar identificadores y fechas.

Compatibilidad. La aplicación debe permitir trabajar con MySQL y mantener SQLite como alternativa local.

# 12. Casos de uso

## CU01. Iniciar sesión

Actor: Administrador / Gerente / Vendedor
Descripción: Permite acceder al sistema según credenciales.
Precondición: Usuario registrado
Flujo principal: Ingresar usuario → ingresar contraseña → validar → abrir ERP.
Postcondición: Sesión iniciada.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU01 – Iniciar sesión ______________________________________________________________________

## CU02. Gestionar clientes

Actor: Administrador / Vendedor
Descripción: Crear, consultar, actualizar y eliminar clientes.
Precondición: Usuario autenticado
Flujo principal: Abrir Clientes → diligenciar datos → guardar o seleccionar registro → actualizar/eliminar.
Postcondición: Cliente almacenado.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU02 – Gestionar clientes ______________________________________________________________________

## CU03. Gestionar proveedores

Actor: Administrador
Descripción: Administrar información de proveedores.
Precondición: Usuario autenticado
Flujo principal: Abrir Proveedores → registrar/seleccionar → guardar o actualizar/eliminar.
Postcondición: Proveedor actualizado.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU03 – Gestionar proveedores ______________________________________________________________________

## CU04. Gestionar productos

Actor: Administrador
Descripción: Administrar productos y precios.
Precondición: Usuario autenticado
Flujo principal: Abrir Inventario → diligenciar producto → guardar/actualizar/eliminar.
Postcondición: Producto almacenado.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU04 – Gestionar productos ______________________________________________________________________

## CU05. Consultar inventario

Actor: Administrador / Gerente / Vendedor
Descripción: Consultar existencias y stock mínimo.
Precondición: Usuario autenticado
Flujo principal: Abrir Inventario → buscar producto → revisar existencias.
Postcondición: Inventario consultado.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU05 – Consultar inventario ______________________________________________________________________

## CU06. Registrar compra

Actor: Administrador
Descripción: Registrar entrada de productos por compra.
Precondición: Proveedor y producto existentes
Flujo principal: Seleccionar proveedor → producto → cantidad/precio → registrar.
Postcondición: Stock incrementado.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU06 – Registrar compra ______________________________________________________________________

## CU07. Registrar venta

Actor: Administrador / Vendedor
Descripción: Registrar una venta y descontar inventario.
Precondición: Producto con stock disponible
Flujo principal: Seleccionar cliente → agregar productos → validar stock → registrar.
Postcondición: Venta almacenada y stock reducido.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU07 – Registrar venta ______________________________________________________________________

## CU08. Facturar venta

Actor: Administrador / Vendedor
Descripción: Generar comprobante de la venta.
Precondición: Venta registrada
Flujo principal: Finalizar venta → generar factura → guardar comprobante.
Postcondición: Factura generada.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU08 – Facturar venta ______________________________________________________________________

## CU09. Consultar reportes

Actor: Administrador / Gerente
Descripción: Consultar ventas, compras e inventario.
Precondición: Usuario autenticado
Flujo principal: Abrir Reportes → seleccionar reporte → revisar resultados.
Postcondición: Reporte disponible.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU09 – Consultar reportes ______________________________________________________________________

## CU10. Consultar Dashboard

Actor: Administrador / Gerente
Descripción: Visualizar indicadores y alertas.
Precondición: Usuario autenticado
Flujo principal: Abrir Dashboard → consultar tarjetas y alertas.
Postcondición: Indicadores mostrados.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del caso de uso CU10 – Consultar Dashboard ______________________________________________________________________

# TERCERA ENTREGA – ANÁLISIS Y DISEÑO

# 14. Diagrama Entidad–Relación (MER)

El modelo contempla las entidades usuarios, clientes, proveedores, inventario, compras, compra_detalle, ventas y venta_detalle. Las tablas de detalle relacionan las operaciones con los productos y permiten representar cardinalidades de uno a muchos.

Relaciones principales: clientes 1:N ventas; proveedores 1:N compras; compras 1:N compra_detalle; ventas 1:N venta_detalle; inventario 1:N compra_detalle; inventario 1:N venta_detalle. Las claves primarias son los campos id y las claves foráneas son proveedor_id, cliente_id, compra_id, venta_id y producto_id.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Diagrama MER elaborado en MySQL Workbench ______________________________________________________________________

# 15. Diccionario de datos

| Tabla | Campo | Tipo | Clave/restricción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| usuarios | id | INT | PK | Identificador del usuario |
| usuarios | usuario | VARCHAR | UNIQUE | Nombre de acceso |
| usuarios | password_hash | VARCHAR | NOT NULL | Hash de contraseña |
| usuarios | rol | VARCHAR | NOT NULL | Rol del usuario |
| clientes | id | INT | PK | Identificador del cliente |
| clientes | nombre | VARCHAR | NOT NULL | Nombre completo o razón social |
| clientes | documento | VARCHAR |  | Documento de identificación |
| clientes | telefono | VARCHAR |  | Teléfono de contacto |
| clientes | email | VARCHAR |  | Correo electrónico |
| clientes | direccion | VARCHAR |  | Dirección |
| proveedores | id | INT | PK | Identificador del proveedor |
| proveedores | nombre | VARCHAR | NOT NULL | Nombre o razón social |
| proveedores | documento | VARCHAR |  | Documento o NIT |
| proveedores | telefono | VARCHAR |  | Teléfono |
| proveedores | email | VARCHAR |  | Correo |
| proveedores | direccion | VARCHAR |  | Dirección |
| inventario | id | INT | PK | Identificador del producto |
| inventario | codigo | VARCHAR | UNIQUE | Código interno |
| inventario | nombre | VARCHAR | NOT NULL | Nombre del producto |
| inventario | categoria | VARCHAR |  | Categoría |
| inventario | precio_compra | DECIMAL/REAL |  | Costo de compra |
| inventario | precio_venta | DECIMAL/REAL |  | Precio de venta |
| inventario | stock | INT |  | Existencias |
| inventario | stock_minimo | INT |  | Nivel mínimo |
| compras | id | INT | PK | Identificador de compra |
| compras | proveedor_id | INT | FK | Proveedor relacionado |
| compras | fecha | DATETIME/TEXT |  | Fecha de compra |
| compras | total | DECIMAL/REAL |  | Total de compra |
| compra_detalle | id | INT | PK | Identificador del detalle |
| compra_detalle | compra_id | INT | FK | Compra relacionada |
| compra_detalle | producto_id | INT | FK | Producto comprado |
| compra_detalle | cantidad | INT |  | Cantidad comprada |
| compra_detalle | precio | DECIMAL/REAL |  | Precio unitario |
| ventas | id | INT | PK | Identificador de venta |
| ventas | cliente_id | INT | FK | Cliente relacionado |
| ventas | fecha | DATETIME/TEXT |  | Fecha de venta |
| ventas | total | DECIMAL/REAL |  | Total de venta |
| venta_detalle | id | INT | PK | Identificador del detalle |
| venta_detalle | venta_id | INT | FK | Venta relacionada |
| venta_detalle | producto_id | INT | FK | Producto vendido |
| venta_detalle | cantidad | INT |  | Cantidad vendida |
| venta_detalle | precio | DECIMAL/REAL |  | Precio unitario |

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del modelo de base de datos y tablas en MySQL Workbench ______________________________________________________________________

# CUARTA ENTREGA – GESTIÓN DEL PROYECTO

# 16. Metodología de desarrollo: Scrum

Se adopta Scrum como marco de trabajo para organizar el proyecto mediante iteraciones cortas, priorización de requisitos y revisión continua.

| Rol | Asignación propuesta | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Andrew Arteta | Priorizar el Product Backlog y validar necesidades del producto. |
| Scrum Master | Ricardo Altamar | Facilitar el proceso Scrum, seguimiento y eliminación de impedimentos. |
| Equipo de Desarrollo | Sebastian Escobar + equipo | Diseñar, programar, integrar, probar y documentar el sistema. |

# 17. Product Backlog

| ID | Historia/requisito | Prioridad | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Inicio de sesión y roles | Alta | Sprint 1 |
| PB02 | Base de datos relacional | Alta | Sprint 1 |
| PB03 | CRUD clientes | Alta | Sprint 1 |
| PB04 | CRUD proveedores | Alta | Sprint 1 |
| PB05 | CRUD productos | Alta | Sprint 2 |
| PB06 | Control de inventario | Alta | Sprint 2 |
| PB07 | Compras | Media | Sprint 2 |
| PB08 | Ventas | Alta | Sprint 3 |
| PB09 | Facturación | Alta | Sprint 3 |
| PB10 | Reportes | Media | Sprint 3 |
| PB11 | Dashboard/KPIs | Media | Sprint 4 |
| PB12 | Pruebas y documentación | Alta | Sprint 4 |

# 18. Sprint Backlog

| Sprint | Actividades | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Análisis, diseño BD, login, clientes y proveedores | Base funcional y gestión de datos maestros. |
| Sprint 2 | Productos, inventario y compras | Existencias y entradas controladas. |
| Sprint 3 | Ventas, validación de stock, facturación y reportes | Proceso comercial completo. |
| Sprint 4 | Dashboard, KPIs, pruebas, manuales y evidencias | Versión integrada documentada. |

# 19. Cronograma

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis | X |  |  |  |
| Diseño BD | X |  |  |  |
| Login/usuarios | X |  |  |  |
| CRUD clientes/proveedores | X | X |  |  |
| Inventario/productos |  | X |  |  |
| Compras |  | X |  |  |
| Ventas |  |  | X |  |
| Facturación |  |  | X |  |
| Reportes |  |  | X |  |
| Dashboard/KPIs |  |  |  | X |
| Pruebas |  |  |  | X |
| Documentación |  |  |  | X |

ESPACIO PARA EVIDENCIA Diagrama de Gantt del proyecto ______________________________________________________________________

# 20. Gestión de riesgos

| ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Fallo de conexión MySQL | Media | Alta | Usar configuración validada y conservar SQLite como respaldo. |
| R02 | Pérdida de datos | Baja | Alta | Realizar copias de seguridad periódicas. |
| R03 | Errores de programación | Media | Alta | Pruebas por módulo y revisión de código. |
| R04 | Cambios de requisitos | Media | Media | Gestionar cambios mediante Product Backlog. |
| R05 | Retraso del equipo | Media | Media | Distribuir tareas y revisar avances en cada Sprint. |
| R06 | Datos incorrectos | Media | Alta | Aplicar validaciones de formularios. |
| R07 | Stock inconsistente | Media | Alta | Actualizar inventario dentro de transacciones de compra/venta. |
| R08 | Fallas de usuario | Media | Media | Manual de usuario y mensajes de error. |
| R09 | Problemas de compatibilidad | Baja | Media | Probar en el entorno objetivo. |
| R10 | Documentación incompleta | Media | Media | Lista de verificación de entrega y revisión final. |

# 21. KPIs del proyecto

| Indicador | Fórmula/propuesta | Meta |
| --- | --- | --- |
| Avance | Tareas completadas / tareas planificadas × 100 | ≥ 90% |
| Calidad | Pruebas aprobadas / pruebas ejecutadas × 100 | ≥ 90% |
| Productividad | Historias terminadas por Sprint | ≥ 3 por Sprint |
| Cumplimiento | Entregables completados / entregables programados × 100 | 100% |

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura del Dashboard con indicadores del sistema ______________________________________________________________________

# 22. Nivel de madurez del proyecto (TRL)

| Elemento | Definición |
| --- | --- |
| Nivel actual | TRL 5: componentes integrados y demostrados en un entorno relevante de desarrollo/prueba. |
| Evidencias | Interfaz Tkinter, módulos funcionales, CRUD, SQLite, integración preparada para MySQL, facturación, reportes y pruebas locales. |
| Nivel esperado | TRL 7: prototipo integrado demostrado en un entorno operativo simulado o real controlado. |
| Estrategia de evolución | Completar pruebas con usuarios, endurecer seguridad, desplegar MySQL, realizar pruebas de carga y validar el sistema con una operación piloto. |

# QUINTA ENTREGA – DESARROLLO DEL SOFTWARE

# 23. Implementación

CRUD completo

SQLite

SQL

Validaciones

Manejo de errores

Interfaces gráficas en Tkinter

Reportes

Dashboard

Gestión de clientes

Gestión de productos

Gestión de proveedores

Gestión de inventario

Gestión de ventas

Facturación

Consultas y búsquedas

Generación de indicadores

Base de datos relacional

Inicio de sesión y roles

# 24. Estructura del proyecto

ERP_Sistema_Ventas_Final/
├── main.py
├── config.py
├── database.py
├── sistema_ventas_erp_mysql.sql
├── sistema_erp.db
├── README.md
├── assets/logo.png
├── facturas/
└── modules/
    ├── clientes.py
    ├── proveedores.py
    ├── inventario.py
    ├── ventas.py
    ├── compras.py
    ├── dashboard.py
    ├── reportes.py
    ├── login.py
    └── helpers.py

# 25. Conexión con MySQL Workbench

El archivo config.py contiene los parámetros de conexión. El programa intenta conectarse a MySQL y crear la base de datos sistema_ventas_erp y sus tablas. Si MySQL no está disponible, la aplicación utiliza SQLite para mantener la ejecución local. Para la entrega académica, se recomienda configurar las credenciales reales del equipo antes de realizar las capturas.

# 26. SQL y base de datos

Se incluye el archivo sistema_ventas_erp_mysql.sql para ejecutar la estructura directamente en MySQL Workbench. Las claves primarias identifican cada registro y las claves foráneas relacionan ventas/compras con clientes, proveedores y productos.

ESPACIO PARA EVIDENCIA Captura de la base de datos creada y consultas SQL en MySQL Workbench ______________________________________________________________________

# SEXTA ENTREGA – DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

# Manual técnico

## 1. Descripción general

Aplicación de escritorio para gestión comercial y de inventario.

## 2. Tecnologías utilizadas

Python, Tkinter, SQLite, MySQL, SQL y MySQL Workbench.

## 3. Estructura del proyecto

Arquitectura modular con módulos independientes para cada proceso.

## 4. Instalación

Instalar Python 3.10 o superior; instalar mysql-connector-python si se usará MySQL; abrir la carpeta y ejecutar python main.py.

## 5. Configuración

Editar config.py con host, puerto, usuario, contraseña y nombre de base de datos.

## 6. Base de datos

MySQL contiene la base sistema_ventas_erp; SQLite se conserva como respaldo local.

## 7. Diccionario de datos

Se encuentra en la sección 15 del presente documento.

## 8. Requerimientos del sistema

Windows 10/11, Python 3.10+, MySQL 8+ para conexión MySQL y recursos básicos de oficina.

## 9. Evidencias de pruebas

Se incluyen espacios de evidencia en la sección séptima y deben completarse con capturas reales.

# Manual de usuario

## 1. Acceso al sistema

Ejecute main.py e ingrese una de las cuentas configuradas. Se recomienda cambiar las contraseñas demo en un entorno real.

## 2. Funcionalidades

Dashboard, clientes, proveedores, inventario, ventas, compras y reportes.

## 3. Proceso de instalación

Descargue/descomprima la carpeta, instale Python y la dependencia de MySQL si corresponde, configure la conexión y ejecute main.py.

## 4. Capturas de pantalla

Las capturas deben mostrar cada módulo y las operaciones solicitadas.

## 5. Guía paso a paso

Primero iniciar sesión; luego registrar clientes/productos/proveedores; consultar inventario; registrar compras; registrar ventas; generar factura; revisar reportes y Dashboard.

# SÉPTIMA ENTREGA – EVIDENCIAS

# Módulos desarrollados

ESPACIO PARA EVIDENCIA 1. Dashboard ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 2. Clientes ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 3. Productos ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 4. Inventarios ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 5. Proveedores ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 6. Ventas ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 7. Reportes ______________________________________________________________________

# Evidencias funcionales

ESPACIO PARA EVIDENCIA 1. Crear registros ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 2. Consultar registros ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 3. Actualizar registros ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 4. Eliminar registros ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 5. Facturación ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 6. Generación de reportes ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 7. Consultas de inventario ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 8. Indicadores del sistema ______________________________________________________________________

# Evidencias técnicas

ESPACIO PARA EVIDENCIA 1. Base de datos creada ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 2. Tablas SQL ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 3. Código fuente funcionando ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 4. Repositorio GitHub ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 5. Estructura de carpetas ______________________________________________________________________

ESPACIO PARA EVIDENCIA 6. Pruebas realizadas ______________________________________________________________________

# ENTREGA FINAL – LISTA DE ARCHIVOS

Documento completo del proyecto

Código fuente completo

Base de datos SQLite

Documento de ingeniería de requisitos

Product Backlog

Sprint Backlog

Cronograma del proyecto

Gestión de riesgos

Nivel de madurez (TRL)

Manual técnico

Manual de usuario

Evidencias (pantallazos)

Presentación final

# Presentación final – estructura sugerida

Portada y equipo

Problema y justificación

Objetivos

Stakeholders

Requerimientos

Casos de uso

MER y base de datos

Arquitectura y tecnologías

Demostración del Dashboard

Demostración de clientes/productos/proveedores

Demostración de inventario

Demostración de ventas y facturación

Reportes y KPIs

Scrum, backlog y cronograma

Riesgos y TRL

Conclusiones y preguntas

# Referencias

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th ed.). American Psychological Association.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game.

Oracle. (2026). MySQL 8.0 Reference Manual. Oracle Corporation.

Python Software Foundation. (2026). Python documentation.

# Anexo A. Observaciones de implementación

El código entregado conserva la estructura modular del proyecto original y añade inicio de sesión, rol de Gerente, CRUD de actualización, búsquedas, facturación mediante archivo de comprobante, indicadores del Dashboard y conexión preparada para MySQL. La contraseña de MySQL incluida en config.py es un valor de ejemplo y debe reemplazarse antes de una instalación real.

Norma aplicada: APA 7.ª edición, con márgenes de 2,54 cm, tipografía Arial 11, interlineado doble, numeración de páginas y organización mediante títulos y subtítulos.